SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Plano de Implantação de Software

GameVAG

Integrantes da Equipe

|  |  |
| --- | --- |
| Nome | Cargo Ocupado |
| Bruno Marques França Araújo | Programador |
| Deborah Oliveira da Silva | Analista de Requisitos |
| Matheus Gavelli Soares | Designer |
| Thiago Almeida Gonçalves | Analista de Projeto |

Histórico da Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 10/12/2020 | 1.0.0 | Elaboração do Documento | Thiago Almeida |

Sumário

[1 Introdução 5](#_Toc57925185)

[2 Planejamento de Implantação (Cronograma) 6](#_Toc57925186)

[2.1 Responsabilidades 7](#_Toc57925187)

[3 Recursos 9](#_Toc57925188)

[3.1 Instalações 9](#_Toc57925189)

[3.2 Hardware 9](#_Toc57925190)

[3.3 Software 9](#_Toc57925191)

[3.4 Peopleware 9](#_Toc57925192)

[3.4.1 Grupo Gestor 9](#_Toc57925193)

[4 Instalação/implantação 10](#_Toc57925194)

[4.1 Notas 10](#_Toc57925195)

[4.2 Riscos Identificados 10](#_Toc57925196)

[5 COMPROMISSO 10](#_Toc57925197)

# Introdução

Este plano contém os fatores e informações considerados relevantes para implantação do jogo.

A execução da implantação será realizada pela Técnico de Implantação: Thiago Gonçalves que ficará responsável pelo repasse dos treinamentos, as atas contendo as decisões e assinadas pelos participantes. Oferece um cronograma, contendo as datas acordadas junto às partes envolvidas, os recursos necessários, os riscos, premissas e restrições identificadas e o detalhamento das atividades de treinamento e suporte.

# Planejamento de Implantação (Cronograma)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Início** | **Término** |
| Acompanhamento da Implantação | Thiago Almeida | 01/06/21 | ... |
| Realizar apresentação do módulo a ser implantado e suas funcionalidades junto ao Grupo de Trabalho. | Thiago Almeida | 01/06/21 | ... |
| Levantar informações para Plano de implantação (Reuniões com grupo de trabalho e outros envolvidos para definição do Cronograma, envolvidos, condições da implantação, riscos, etc.) Levantamento de infra-estrutura hardware, software, redes, levantar fatores de riscos e outros. | Thiago Almeida/Bruno Marques | 01/06/21 | ... |
| Criar o Plano de implantação com as informações | Thiago Almeida | 05/06/22 | 03/12/20 |
| Validar e realizar possíveis ajustes no Plano de imp. implantação junto ao Gerente de Projeto | Thiago Almeida | 05/06/22 | ... |
| Homologar plano de implantação junto ao cliente | Thiago Almeida | Planos futuros | <<< |
| Acompanhar em produção a utilização do sistema, prestando suporte em caso de dúvida. | Matheus Gavelli | 01/06/22 | ... |
| Reunião de encerramento conduzida pelo técnico de implantação, com apresentação dos resultados no sistema junto ao Gestor de TI e Gestor do módulo. | Thiago Almeida | 10/12/22 | 10/12/22 |

## 

## Responsabilidades

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do Responsável: | Thiago Almeida |
| Função: | Gerência Geral Administrativo |
| Responsabilidade: | * Garantir os recursos necessários para a implantação e manutenção do sistema * Compor o Grupo Gestor * Mobilizar os participantes do Grupo de Trabalho e acompanhar suas atividades. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do Responsável: | **Bruno Marques** |
| Função: | Supervisor de TI |
| Responsabilidade: | * Disponibilizar equipamento de informática, como: computadores com acesso a internet, Impressoras. * Quando necessário disponibilizar ambientes apropriados para treinamentos. * Mobilizar os participantes do Grupo de Trabalho e acompanhar suas atividades. * Compor o Grupo Gestor. * Comprometer-se com a utilização do sistema e garantir sua utilização do sistema após o término da implantação. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do Responsável: | **Matheus Gavelli** |
| Função: | Supervisor de TI |
| Responsabilidade: | * Disponibilizar equipamento de informática, como: computadores com acesso a internet, Impressoras. * Quando necessário disponibilizar ambientes apropriados para treinamentos. * Mobilizar os participantes do Grupo de Trabalho e acompanhar suas atividades. * Compor o Grupo Gestor. * Comprometer-se com a utilização do sistema e garantir sua utilização do sistema após o término da implantação. |

# Recursos

## Instalações

Foi identificado que:

* Haverá microcomputador para todos os usuários;

## Hardware

dispor 01 computador com conexão a internet, com as seguintes configurações:

* Processador i5 7ª geração, 2,7 GHz.

## Software

Foi identificado que nos computadores a serem utilizados nas atividades de implantação utilizam Windows 10 e Microsoft Edge ou outro navegador. O Sistema nescessita apenas de uma conexão estável de internet

## Peopleware

### Grupo Gestor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome:** | Thiago almeida gonçalves | | |
| **Função:** | Coordenador de Projetos | **Setor:** | COGETI |
| **Email:** | ricardo.peters@politec.com.br | **Telefone:** | 3878-9640 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome:** | Matheus Gavelli | | |
| **Função:** | Gerente de Projetos | **Setor:** | COGETI |
| **Email:** | @gmail.com | **Telefone:** | Xxxx-xxxx |

# Instalação/implantação

## Notas

A implatação será inserir o game pronto para um acesso aperto no google drive, onde disponibilizado por link, qualquer um acesse por navegor o jogo sem precisar de download.

## Riscos Identificados

No presente momento foi identificado os seguintes riscos:

1. Possiveis erros podem apresentar na hora de rodar em computadores que não possuam os requerimentos nescessarios de hardware/softwarer

# COMPROMISSO

Comprometem-se com a realização das atividades constantes no cronograma e na mobilização dos recursos para garantir sua execução:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Thiago Almeida Gonçalves**  **COORDENADOR DE PROJETOS** |